БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЖИНСТ СУМЫН ЗДТГ-ЫН ОНХС-ИЙН 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2026 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

        2026.06.26                                                                                                         Бодь
        ОНСХ-ийн хөрөнгө оруулалтаар 4 ажлыг хуулийн хугацаанд тендер зарлан сонгон шалгаруулалт явуулж Үндэсний бөхийн дэвжээний тендерт  Ариун хонгор ХХК, ТЭЗҮ,цэцэрлэгийн өргөтгөл,багийн төвийн холболт, ЭМТ-ийн их засвар,ЗДТГ-ын ариун цэврийн байгууламжийн тендерт Эбба Лэгдэн Констракшн ХХК шалгарсан байна.
         Стандарт шаардлага хангасан нийтийн ариун цэврийн байгууламж барих тендерийг зарласан боловч үнэлгээний хорооны тавьсан шаардлагыг хангаагүй байна. 
         Сумын ерөнхий төлөвлөгөөг Баянхонгор аймгаас нэгдсэн журмаар мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэхээр болсон байна. 
         Үндэсний бөхийн дэвжээг Ариун Хонгор ХХК нь  Эрдэнэт үйлдвэрт захиалгаа өгөн хийлгэж 2026 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна.

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР
 2026 ОНЫ ТӨСВИЙН ЖИЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР, 
ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
	
№
	
Төсөл арга хэмжээний нэр,хүчин чадал, байршил
	
Эхлэн он
	
Дуусах он
	
Төсөвт өртөг

	
1
	
Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэх

	
2026
	
2026
	
50,000.0

	
2
	Стандарт шаардлага хангасан нийтийн ариун цэврийн байгууламж барих
	
2026
	
2026
	
40,000.0

	
3
	
Үндэсний бөхийн дэвжээтэй болох

	
2026
	
2026
	
40,000.0

	4
	ТЭЗҮ,цэцэрлэгийн өргөтгөл,багийн төвийн холболт, ЭМТ-ийн их засвар,ЗДТГ-ын ариун цэврийн байгууламж
	
2026
	
2026
	
48,000.0

	
	
Дүн
	
	
	
178,000.0



     
       

          Хорин саяас доош мөнгөн дүнтэй хийгдэх ажлуудыг сумын болон багуудын грүпп чатаар мэдээлэл оруулан сонгон шалгаруулж сумын Засаг даргатай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 
1.  Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдийн сүү хөтөлбөрийг  16 сая төгрөг төсөвлөсөн ба сумын Засаг даргатай гэрээ байгуулан Мөнх орших ирээдүй ХХК нийлүүлэн ажиллаж байна. Хичээлийн жилийн хугацаанд ЕБС 591 литр, Хүүхдийн цэцэрлэг 382 литр сүү авсан байна. Гэрээний дагуу санхүүжилтийг олгож байна.
2. Сумын төвийн золбин нохой, муур устгах ажлыг гүйцэтгэхэд 5 сая төгрөг төсөвлөсөн ба сумын Засаг даргын А/29 тоот захирамжийн даруу гэрээт анчин О.Эрдэнэбат 2026 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр 43 нохой устгасан байна. Ажлын хөлсийг гэрээний дагуу олгосон.
3. Хог хаягдлын болон бохирын машиныг засварлахад 20 сая төгрөг төсөвлөсөн  ба Хос Их Тэргүүн ХХК сумын Засаг даргатай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Хог тээврийн машиныг гэрээний дагуу бүрэн засаж 2026 оны 06 дугаар сарын 06-ний өдөр хүлээлгэн өгсөн ба одоо хэвийн ажиллаж байна.   
Хог тээврийн машинд хийсэн засвар
· Хөдөлгүүрт: Бүрэн ээлж хийсэн ба эд ангиудыг шинээр сольсон.         Кольц, поршин, гилци, их бие укладш, 4 порсунк, пида диск, ламфны резин, зөөлөн яндан, бөгс, кроп, моторын тос масло, тосол, масло, түлшний шүүр, агаар шүүгч зэргийг засаж солив.
· Явах эд ангид: Эвдэрч гэмтсэн эд ангиудыг сольж засварласан. Ком 4 нум, центер боолт 4 ш, дугуй 6 ш, амортизатор 2 ш, өндгөн тулгуур 2 ш, аккумляторь 2 ш, (90а) климний толгой 4 ш –ийг хийсэн.
· Гадаад өнгө үзэмж, гаднах эд ангид: Салхины шил сольсон ба урд гүпер засаж будсан. Нүүр шинээр тавьсан ба дохионы гэрэл, корпусны гэрэл, буруу талын урд шанаа сольж будав. Баруун талын урд шанаа сольж будав. Кабинд дериль өнгөлгөө хийж, мотор кабин угаалгасан.
Бохирын машиныг хүргэж өгөх ажил хүлээгдэж байна. Хүргэж өгөх гэж яваад замдаа эвдрээд буцаад ирсэн байгаа.
4.  Соёлын төвийн дээврийн засварын зардалд 20 сая төгрөг төсөвлөсөн ба ажлыг Бодь хошууны урлан хоршоо гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Гэрээний дагуу санхүүжилт олгогдож байна.
5. Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилтод 20 сая төгрөг төсөвлөсөн ба ажлыг Сэнтура ассэт менежмент ХХК гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Гэрээний дагуу санхүүжилт олгогдож байна.
6. Сумын төвийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, айл өрхийг  мод тарих, хүлэмжийн ногоо тариалах боломжоор хангаж услалтын систем бий болгоход 12 сая төгрөг төсөвлөсөн ба ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх зорилгоор Тэр бум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 250 ширхэг 1,371,000 төгрөгийн үнэтэй модыг Байгаль орчны улсын байцаагч П.Батбаатар хариуцан тарьсан. 






ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР
 2026 ОНЫ ТӨСВИЙН ЖИЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР, 
ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

   2026.06.02                                                                                               Бодь                                                                                                 

	
№
	
Төсөл арга хэмжээний нэр,хүчин чадал, байршил
	
Эхлэн он
	
Дуусах он
	
Төсөвт өртөг

	
1
	
Соёлын төв дээврийн засвар

	
2026
	
2026
	
20,000.0

	
2

	
Сургуулийн дотуур байрны тохижилт

	
2026
	
2026
	
20,000.0

	
3
	
0.4кв-ын өргөтгөл

	
2026
	
2026
	
20,000.0

	
4
	
Хүйс 2 дугаар багийн төвийн засвар

	
2026
	
2026
	
15,000.0

	
5
	
Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт

	
2026
	
2026
	
20,000.0

	
6

	
Сургуулийн гадна тохижилт камерын шинэчлэлт
	
2026
	
2026
	
5,000.0

	
7

	Цэцэрлэгийн гадна засвар, ариун цэврийн байгууламжийн дээвэрт их засвар хийх
	
2026
	
2026
	
19,932.800

	
	
Дүн

	
	
	
119,932.8



      Дараах ажлуудыг чанартай хийж гүйцэтгэх иргэн, аж ахуй нэгжийг туршлага, техник тоног төхөөрөмж, тусгай зөвшөөрөл зэргийг харгалзан үзэж төсөл сонгон шалгаруулах зарчмаар гүйцэтгүүлнэ. 
Жинст сумын Засаг даргын Тамгын газар
Холбоо барих дугаар: 88017451, 91112879, 96448844






[bookmark: _GoBack]           Бодь багийн 2 худгийн засварт 8 сая төгрөг төсөвлөсөн ба  төвийн худгийн услалтын системийн  засварын ажлыг 5 сая төгрөгөөр хийж дуусган ажлын хэсэг хүлээж авсан. Үлдэгдэл 3 сая төгрөгөөр 1 худгийг засварлана.
Одоогоор доорх ажлууд хүлээгдэж байна.

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРААР  2026 ОНЫ ТӨСВИЙН
ЖИЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

   2026.06.02                                                                                               Бодь

	
№
	
Төсөл арга хэмжээний нэр,хүчин чадал, байршил
	
Эхлэн он
	
Дуусах он
	
Төсөвт өртөг

	
1

	
Малын тэжээлийн ургамал тариалах
	
2026
	
2026
	
10,000.0

	
2

	
Мал эмнэлгийн үйлчилгээ
	
2026
	
2026
	
14,327.0

	
3

	
Уст цэгийн хайгуул
	
2026
	
2026
	
10,000.0

	
4

	
Бодь 5 дугаар багт худаг засвар /2 худаг/
	
2026
	
2026
	
8,000,0

	
5

	
Хүйс багт худаг засвар
	
2026
	
2026
	
5,000.0

	
6

	
Цагаан ус 4 дүгээр баг мал угаалгын ванн сэргээн засварлах
	
2026
	
2026
	
10,000.0

	
7

	
Уубулан 1 дүгээр багт худаг засвар /Хүүхдийн усны доод сарын сайрт/
	
2026
	
2026
	
8,000.0

	
8

	Хүйс багт мал угаалгын ванн
	
2026
	
2026
	
10,000.0

	
	
ДҮН

	
	
	
75,327.0


      Дараах ажлуудыг чанартай хийж гүйцэтгэх иргэн, аж ахуй нэгжийг туршлага, техник тоног төхөөрөмж, тусгай зөвшөөрөл зэргийг харгалзан үзэж төсөл сонгон шалгаруулах зарчмаар гүйцэтгүүлнэ. 
Жинст сумын Засаг даргын Тамгын газар
Холбоо барих дугаар: 88017451, 91112879, 96448844




        2025 онд хийж гүйцэтгэх байсан дутуу хийгдсэн 5 ажлаас 4 ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгүүлэн ЗДТГ-аас ажлын хэсэг хүлээж авсан.
1. Уубулан 1 дүгээр багийн Хүүхдийн усанд баригдсан мал угаалгын ванныг дуусгуулан ажлын хэсэг хүлээж авсан.
2. Бодь 5 дугаар багийн Хашаатын хонхорын худаг засварыг хийж дуусгуулан ажлын хэсэг хүлээн авсан.
3. Бодь 5 дугаар багийн мал угаалгын ванныг хийж дуусгуулан ажлын хэсэг хүлээж авсан. 
4. ТЭЗҮ, зураг төсвийн (газар зүйн нэршил тогтоох) ажлыг Гео мэп ХХК гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн.
5. Нийтийн биеийн тамирын тохижилтын  ажлыг Нью бест хаус ХХК 2026 оны 06 дугаар сарын 30-ний дотор хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна.
